- Задачи на текущий спринт

Таблица 1 – задачи на текущий спринт

| Задача | Story Points | Описание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширенное изменение темы | 5 | Добавить возможность выбора из 4 готовых тем (светлая, тёмная, океан, лесная) и настройку пользовательских цветов (фон чата, цвет текста, цвет своих и чужих сообщений) | Пользователь может выбрать готовую тему или настроить цвета индивидуально. Выбор сохраняется в localStorage |
| 2. Прикрепление файлов | 8 | Реализовать отправку и отображение файлов в чате. Поддержка изображений и текстовых файлов (до 10MB) | Пользователь может прикрепить файл кнопкой 📎, файл загружается на сервер и отображается у обоих собеседников |
| 3. Редактирование сообщений | 5 | Добавить возможность редактировать отправленные сообщения через контекстное меню (ПКМ) | Пользователь может исправить текст отправленного сообщения. У отредактированного сообщения появляется пометка "(ред.)" |
| 4. Удаление сообщений | 3 | Добавить возможность удалять свои сообщения через контекстное меню (ПКМ) | Пользователь может удалить отправленное сообщение. Сообщение исчезает у всех участников чата |

- Итоги текущего спринта

В ходе четвёртого спринта были успешно выполнены все запланированные задачи. Реализована полная кастомизация интерфейса, возможность обмена файлами, а также редактирование и удаление сообщений

Реализована гибкая система настройки внешнего вида мессенджера (рисунок 1).

Рисунок 1 – Настройки темы мессенджера

Реализована полноценная система обмена файлами (рисунок 2).

Рисунок 2 – Прикрепленный файл в чате

Реализовано редактирование отправленных сообщений через контекстное меню (рисунок 3).

Рисунок 3 – Редактирование сообщения

Реализовано удаление сообщений через контекстное меню (рисунок 4).

Рисунок 4 – удаление сообщения

Рисунок 5 – График сгорания задач

- Планы на следующий спринт

Таблица 2 – Планы на следующий спринт

| Задача | Story Points | Описание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Голосовые сообщения | 8 | Запись и отправка голосовых сообщений через микрофон | Пользователь может записать голосовое сообщение и отправить его в чат |
| 2. Реакции на сообщения | 5 | Добавление эмодзи-реакций на сообщения | Пользователь может выразить реакцию на любое сообщение |
| 3. Уведомления | 5 | Системные уведомления при получении новых сообщений | Пользователь получает всплывающее уведомление, даже если вкладка не активна |